**校小圈周报**

一、本周目标

修改个人信息页面数据存储功能和样式，对学校信息页面所需信息进行搜索并插入数据库，对学校信息页面样式、所需信息进行设计，修改app的名称和图标。

二、目标完成情况

已基本完成本周目标，学校信息页所需信息正在收集中，其余全部完成。

三、任务分工及完成情况

范宁远：收集北京地区学校信息，设计学校信息页样式，信息正在收集中，其余完成。

褚雅琦：收集上海地区学校信息，设计学校信息页样式，信息正在收集中，其余完成。

赵肖肖：修改个人信息页信息的修改功能和页面样式，已完成

聂丹：更改app图标和名称，收集河北地区学校信息，设计学校信息页样式。信息正在收集中，其余完成。

四、下周目标

赵肖肖：对学校信息页的首页面进行编写

褚雅琦：完成学校信息页信息的接口，返回数据

范宁远、聂丹：对学校信息页的子页面进行编写

五、例会链接

1.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAb5AOQLOIy4ORwPaACA0ZmE1ODRhYzY1YWE0Njc3ODc2OTgzOGVlMTg3OTA2Ng 密码: GHJq

2.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAb5AOALOIy4ORwPaACAwMmFhZjI2YzRmOWI0MGM2OGRjOWUyYTliMzYyNTlkNw 密码: 9LW6

3.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAb5ANwLOIy4ORwPaACA2NjVmY2YyOTUwNjA0YTkwYjEzMzNhNzUyY2ZiNDBmZA 密码: QZxe