**校小圈周报**

一、本周目标

完成后台添加管理员、添加学校、删除功能，完成删除接口、添加学校信息接口。完善app学校信息也内容。

二、目标完成情况

已基本完成本周目标

三、任务分工及完成情况

范宁远：完成后台添加管理员、添加学校、删除功能。已完成

褚雅琦：编写删除、添加学校信息接口。已完成

赵肖肖：，修改app学校信息页样式。已完成

聂丹：修改app学校信息页样式。已完成

四、下周目标

赵肖肖、聂丹：测试app功能，修改登录页样式。

范宁远：完善后台信息展示格式，完成用户信息显示，反馈信息展示。

褚雅琦：完成用户信息接口，反馈信息接口。

五、例会链接

1.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAgNR6ALOIy4ORwPaACAzOTRlNWM1ZDBiZDY0NzY3OTNlNTEyZTIxNDM2YWJiYg 密码: s9Zw

2. https://space.dingtalk.com/s/gwHOAgNR6QLOIy4ORwPaACAwMTg4YTQyN2JjY2Q0NTk1YTgyNDQ0YzMzMTQ4YmM0Mw 密码: Xrtm