**校小圈周报**

一、本周目标

修改登陆，注册，主题页面样式，个人信息页样式，完成修改个人信息功能，完成头像修改功能。

二、目标完成情况

已基本完成本周目标，还有个别技术难点（存储数据）正在研究中。

三、任务分工及完成情况

范宁远：完成个人中心页页面的样式和相关组件，已完成。

褚雅琦：修改登陆、注册整体布局，app主题颜色更改，底部和顶部菜单栏更改，已完成

赵肖肖：完成个人信息页信息的修改功能和页面样式，已完成

聂丹：完成用户修改头像功能和样式，已完成

四、下周目标

赵肖肖：继续研究个人信息页信息修改功能的数据存储并进行更改。

褚雅琦：对于学校信息页面所需信息进行搜索并插入数据库完成接口。

范宁远、聂丹：对学校信息页的样式、所需信息进行设计。

五、例会链接

1.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAa5KDwLOIy4ORwPaACAxN2U3ZTcxNWU2M2E0NWM0YjcyNWM5OTk5ZDFkOGViNw 密码: LMb6

2.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAa5KDgLOIy4ORwPaACBhMmU4YjRmMzRmYTM0NzAxOWQxZTg1M2RlZTVhMWQ2YQ 密码: VFke

3.https://space.dingtalk.com/s/gwHOAa5KDQLOIy4ORwPaACAzZGY2MzViN2ZmOGY0NjZiYjE2YmExZTZkMjA0MDA0MA 密码: gGGs